CRM-LG

План внедрения чата (Slack-like)

MVP: DM и групповые чаты сотрудников, треды, реакции, файлы, поиск

# 1. Цели и рамки MVP

Слаком в полном смысле слова мы не становимся: цель — закрыть потребность команды в коммуникации внутри CRM, чтобы рекрутеры и менеджеры не уходили в Telegram/почту по рабочим вопросам и переписка оставалась рядом с карточками вакансий и кандидатов.

### Входит в MVP

- DM — личные переписки 1-на-1 между сотрудниками.

- Групповые DM — чат на 3–8 человек без формального канала.

- @упоминания с уведомлениями (переиспользуем модуль notifications).

- Редактирование и удаление своих сообщений (мягкое — пометка «изменено», soft-delete).

- Треды (ветки ответов) глубиной один уровень — как в Slack.

- Реакции эмодзи (ограниченный набор палитры + кастом из эмодзи-юникода).

- Вложения: файлы и картинки (через существующий модуль files + Yandex Object Storage).

- Полнотекстовый поиск по сообщениям (Postgres FTS, простой ts_vector).

- Read-receipts на уровне последнего прочитанного message_id; счётчик непрочитанных.

- Realtime-доставка через WebSocket (расширяем существующий /ws/events).

- Уведомления вне приложения — пушим в существующий nav-badge «непрочитанные» (никакого Telegram/email в MVP).

### Не входит в MVP (зафиксировано отдельно)

- Публичные/приватные каналы команды (#general и пр.) — Этап 2.

- Чаты в карточках вакансий/кандидатов/клиентов — Этап 2.

- Telegram-интеграция (уведомления и двусторонний мост) — Этап 3.

- Внешние гости (кандидаты/клиенты как guest-юзеры) — Этап 4+.

- Аудио/видеозвонки, screen-sharing, huddle.

- Slack-команды (/giphy и т.п.), webhooks, app-integrations.

- E2E-шифрование сообщений.

# 2. Архитектура

## 2.1. Модуль на бэке

Новый модуль app/modules/chat по образцу comments/notifications: models.py, schemas.py, service.py + endpoints v1/endpoints/chat.py. Realtime-события — отдельным файлом app/realtime/chat_events.py рядом с events.py.

## 2.2. Модель данных (новые таблицы)

### chat_conversations

id (uuid, pk), kind ('dm' | 'group'), title (varchar, nullable — для group), created_by (FK users.id ON DELETE SET NULL, nullable), created_at, last_message_at (timestamp, denormalized для сортировки списка диалогов).

- Уникальность DM-пары: частичный индекс UNIQUE(kind='dm', sorted_pair_hash) — пары (user_a, user_b) должны давать ровно один conversation. На уровне сервиса вычисляем sorted_pair_hash = md5(min(uuid)||max(uuid)).

### chat_members

conversation_id (FK ON DELETE CASCADE), user_id (FK ON DELETE CASCADE — точка решения, см. §6), role ('owner' | 'member'), joined_at, last_read_message_id (uuid, nullable), last_read_at, muted_until (nullable).

- PK (conversation_id, user_id). Индекс по user_id для быстрого «мои диалоги».

### chat_messages

id, conversation_id (FK CASCADE), author_user_id (FK SET NULL), parent_message_id (self-FK SET NULL — корень треда), thread_root_id (денормализация для выборки всего треда одним запросом), text (text), mentions (jsonb — массив user_id, парсится из text), edited_at, deleted_at, created_at. tsv (tsvector, GIN-индекс — Postgres FTS).

- Индексы: (conversation_id, created_at desc) — основная выдача; (thread_root_id, created_at) — выдача треда; GIN(tsv) — поиск; (author_user_id) — «мои сообщения».

- Треды — один уровень: parent_message_id у дочернего сообщения равен id корневого; ответ на ответ всё равно ссылается на корень треда.

### chat_message_reactions

message_id (FK CASCADE), user_id (FK CASCADE), emoji (varchar 32), created_at. PK (message_id, user_id, emoji).

### chat_message_attachments

Переиспользуем существующую таблицу files: расширяем enum FileEntityType значением chat_message, файл крепится через entity_type='chat_message', entity_id=message.id. Никакой новой таблицы не нужно — сохраняется единый pipeline загрузки через presigned URL и единый ClamAV-скан.

## 2.3. REST API (контракт через docs/openapi.yaml)

| Метод и путь | Назначение | Тело / параметры |
| --- | --- | --- |
| GET /chat/conversations | Список диалогов текущего пользователя с last_message, unread_count | ?archived=false&q=... |
| POST /chat/conversations | Создать DM или групповой диалог | { kind, memberIds[], title? } |
| GET /chat/conversations/{id} | Карточка диалога: участники, last_read_message_id, mute | — |
| PATCH /chat/conversations/{id} | Переименовать group / выйти / поменять mute | { title?, mutedUntil? } |
| POST /chat/conversations/{id}/members | Добавить участников в group | { userIds[] } |
| DELETE /chat/conversations/{id}/members/{userId} | Удалить участника / выйти | — |
| GET /chat/conversations/{id}/messages | Пагинация: keyset по created_at + id | ?before=<id>&limit=50&threadRootId=<id> |
| POST /chat/conversations/{id}/messages | Отправить сообщение | { text, parentMessageId?, fileIds[]? } |
| PATCH /chat/messages/{id} | Редактировать своё сообщение | { text } |
| DELETE /chat/messages/{id} | Soft-delete своего сообщения | — |
| PUT /chat/messages/{id}/reactions/{emoji} | Поставить/снять реакцию (toggle) | — |
| POST /chat/conversations/{id}/read | Отметить прочитанным до messageId | { lastReadMessageId } |
| GET /chat/search | Полнотекстовый поиск | ?q=...&conversationId?&limit=50 |

## 2.4. Realtime — расширение WebSocket

Это самая критичная техническая точка плана. Текущий /ws/events рассылает каждое событие из bus всем подключённым клиентам — для DM это означает, что сообщение Васи и Пети получит вся компания. Нужны два изменения:

- Каждое чат-событие публикуется с полем audience: [<user_id>, ...] — список user_id участников диалога. pump_events в realtime.py фильтрует: отдаёт клиенту только если user.id ∈ audience (или audience отсутствует — для существующих vacancy/candidate.changed).

- Echo-suppress (X-Client-Id) уже работает — он наследуется через current_client_id_var, ничего трогать не надо.

Новые типы событий:

- chat.message_created — payload: { conversationId, messageId, authorId, parentMessageId, preview }.

- chat.message_updated / chat.message_deleted — { conversationId, messageId, editedAt? }.

- chat.reaction_changed — { conversationId, messageId, emoji, userId, action: 'add'|'remove' }.

- chat.read — { conversationId, userId, lastReadMessageId }.

- chat.conversation_changed — { conversationId, kind: 'created'|'member_added'|'member_left'|'renamed' }.

typing-индикатор откладываем до полировки (требует in-memory throttle и не критичен в MVP).

## 2.5. Уведомления и упоминания

Парсер @-mention выделяет токены вида <@uuid> из text при создании/редактировании сообщения. Для каждого упомянутого user_id (≠ author):

- создаём Notification kind=mention, payload={ conversationId, messageId };

- публикуем существующий nav-badge — фронт сам подтянет через react-query инвалидацию;

- если у получателя muted_until > now() — уведомление не создаём.

## 2.6. Права и роли

Чат в MVP доступен всем активным пользователям без отдельных permission-флагов — это согласуется с продуктовым решением «только сотрудники». Тем не менее добавляем в permissions_matrix три записи на будущее:

- chat:use — открыть раздел /chat и писать (по умолчанию true для всех ролей).

- chat:create_group — создавать групповой диалог (true для всех, но на будущее).

- chat:moderate — удалять чужие сообщения (только admin/owner). В MVP не используется в UI, но конечная точка готова к включению.

## 2.7. Фронт

Заменяем заглушку features/chat/ChatPage.tsx на полноценный layout. Структура — Slack-like двухпанельный:

- Левая колонка: поиск/новый чат + список диалогов (DM/group), сортировка по last_message_at, badge unread.

- Центральная колонка: вирт-лист сообщений (react-virtuoso) с keyset-пагинацией вверх; composer с поддержкой @-mention (combobox через downshift), drag-n-drop файлов.

- Правая колонка (по клику): тред-панель — корневое сообщение + ответы + composer треда.

- Глобальный badge в nav для непрочитанных — пересчитываем по chat.message_created / chat.read.

Сторы и хуки: features/chat/api.ts (queries) + zustand-стор для текущего активного диалога/треда (как в [[crm-lg-filters]]). Realtime-хук подписывается на bus и инвалидирует react-query ключи.

# 3. Этапы внедрения

## Этап 1 — Скелет (бэк + фронт, 1–1.5 недели)

Цель: можно создать DM, отправлять простые текстовые сообщения, видеть их в реальном времени между двумя вкладками.

- Alembic 0012_chat: chat_conversations, chat_members, chat_messages (без реакций/тредов/FTS).

- SQLAlchemy-модели, schemas, service: create_dm, list_conversations, post_message, list_messages (keyset).

- Расширение realtime: поле audience в событиях + фильтрация в pump_events.

- Новый эндпоинт /chat/conversations* + /chat/.../messages с публикацией chat.message_created.

- Фронт: routes уже есть; ChatPage = двухпанельный layout, API-клиенты, виртуализированный список, composer без вложений.

- Acceptance: открыты две вкладки разных юзеров → создание DM из вкладки A → сообщение появляется у B без рефреша; третья вкладка постороннего юзера сообщение НЕ получает (важно — это валидирует фильтрацию audience).

## Этап 2 — Read-state, редактирование, удаление, mentions (1 неделя)

- Миграция 0013_chat_read: добавить last_read_message_id, last_read_at в chat_members.

- POST /chat/conversations/{id}/read + событие chat.read.

- PATCH/DELETE для сообщений (soft-delete: deleted_at + затирание text при отдаче); метка «изменено» через edited_at.

- Парсер <@uuid> → создание Notification kind=mention + nav-badge.

- Фронт: unread-индикатор в списке диалогов, hover-actions (edit/delete) на сообщении, mention-combobox в composer.

- Acceptance: упоминание @Иван у вкладки Ивана создаёт уведомление и подсвечивает диалог; edit/delete синхронизируются между вкладками автора и получателя; счётчик непрочитанных корректно сбрасывается при скролле к низу.

## Этап 3 — Групповые чаты + реакции (1 неделя)

- Миграция 0014_chat_groups_reactions: title, members API; chat_message_reactions.

- Endpoints: создать group, добавить/удалить участника, выйти; toggle реакции.

- Фронт: модал «новый чат» с multi-select сотрудников, переименование, список участников в боковой шторке; popover с эмодзи-палитрой над сообщением.

- Acceptance: участник, удалённый из группы, перестаёт получать новые сообщения (audience пересчитывается), но история у него остаётся read-only.

## Этап 4 — Треды + вложения (1.5 недели)

- Миграция 0015_chat_threads_attachments: parent_message_id, thread_root_id в chat_messages; enum FileEntityType += chat_message.

- GET /chat/.../messages?threadRootId=... и POST с parentMessageId + fileIds[].

- Логика отображения: основная лента показывает только сообщения с parent IS NULL; число ответов в реплай-бейдже на корне.

- Фронт: правая шторка треда; composer с drop-zone (переиспользуем DocumentsPage drop-логику из [[crm-lg-documents]]); inline-превью PDF/img в сообщении.

- Acceptance: ответ в тред не появляется в основной ленте; вложение проходит ClamAV; сообщение с файлом удаляется → файл остаётся, но 404 для не-участников.

## Этап 5 — Поиск (3–5 дней)

- Миграция 0016_chat_search: добавить tsv tsvector + GIN-индекс; trigger для авто-обновления tsv на INSERT/UPDATE (русский + английский конфиг).

- GET /chat/search?q=... — fuzzy + ts_rank, фильтр по доступным conversation_id.

- Фронт: глобальный поиск в шапке /chat + поиск внутри диалога; подсветка совпадений через <mark>.

- Acceptance: поиск возвращает только сообщения из доступных текущему пользователю чатов; русские словоформы матчатся (тестирую, тестирование, тестировал → находится по «тест»).

## Этап 6 — Полировка и продакшн (1 неделя)

- Mute (mutedUntil) — выключает уведомления, но не realtime-доставку.

- Архивирование собственного диалога (скрыть из списка без удаления — флаг hidden_at в chat_members).

- Метрики: количество сообщений/день, активные участники чата, средний размер группы — в /analytics.

- E2E-тесты (pytest + httpx) на критичные сценарии: фильтрация audience, soft-delete, FTS-привилегии.

- Документация в backend/app/modules/chat/README.md и обновление docs/openapi.yaml.

- Прогон в staging + бэкап (см. [[crm-lg-prod-deploy]]) — миграции на prod в окно низкой активности.

# 4. Сводная оценка

| Этап | Длительность | Готовность фичи |
| --- | --- | --- |
| 1. Скелет DM | 1–1.5 нед | Можно писать друг другу в DM в реальном времени |
| 2. Read-state + mentions | 1 нед | Уведомления, edit/delete, корректный unread |
| 3. Группы + реакции | 1 нед | Групповой чат на 3–8 человек, эмодзи-реакции |
| 4. Треды + вложения | 1.5 нед | Полноценный Slack-like UX |
| 5. Поиск | 3–5 дн | Полнотекстовый поиск по истории |
| 6. Полировка | 1 нед | Mute, архив, метрики, прод-выкатка |
| Итого: | ~6–7 недель | Чат в проде, готов к Этапу 2 (публичные каналы) |

# 5. Риски и митигации

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Privacy leak через realtime — забыли audience у нового события и сообщение DM улетело всем. | Пишем общий хелпер publish_chat_event(kind, conversation_id, payload), который САМ подтягивает member_ids и ставит audience. Никаких прямых get_bus().publish из чат-сервиса. Тест-кейс «третий юзер не получает event» — обязательный. |
| Кол-во сообщений быстро растёт, страница диалога тормозит при скролле. | Keyset-пагинация (before=<message_id>) с самого начала, виртуализированный список. Никакого OFFSET. Индекс (conversation_id, created_at desc). |
| Удаление пользователя ломает чат-историю. | Согласно [[crm-lg-user-fk-set-null]] все FK на users.id — SET NULL и nullable. На фронте показываем «Удалённый пользователь». ИСКЛЮЧЕНИЕ: chat_members.user_id логичнее делать CASCADE (без юзера нет смысла в его membership) — это точка решения, см. §6. |
| Realtime bus сейчас in-memory — при двух инстансах backend сообщения теряются между ними. | В MVP backend в одном инстансе (см. [[crm-lg-prod-deploy]]) — терпимо. Перед горизонтальным масштабированием меняем bus на Redis pub/sub: один файл app/realtime/bus.py, контракт publish/subscribe не меняется. |
| Вложения весом в гигабайты забивают S3-бакет. | Лимит на размер файла в чате (50 МБ как для documents). Метрика «размер чат-вложений по юзеру» в /analytics. ClamAV уже стоит. |
| Кириллица в filename вложений ломает скачивание. | Используем существующий хелпер RFC 5987 ([[crm-lg-content-disposition]]) — files-сервис уже корректный. |
| Уведомления не приходят, если пользователь оффлайн долго. | В MVP — терпимо: nav-badge подтянется при возврате. На Этапе 3 (Telegram) пушим в TG при оффлайне > 5 минут. |

# 6. Открытые вопросы (нужно решить перед стартом)

- FK chat_members.user_id: CASCADE (мембершип уходит с юзером — логично) или SET NULL по общему правилу проекта? Рекомендую CASCADE с явной оговоркой в миграции 0012.

- Лимит участников в group: жёсткий 8 или мягкий 50? У Slack — без лимита, но для UX combobox лучше ставить мягкий 50.

- Хранить ли историю сообщений после ухода участника из group: видит read-only или скрываем? Рекомендую read-only — Slack так делает.

- Эмодзи-палитра: фиксированный набор из 12 штук или полный picker (emoji-mart, +200 КБ в бандле)? Рекомендую палитру в MVP, picker позже.

- Treds: ограничиваем глубиной 1 (Slack) или разрешаем reply на reply? Рекомендую 1 уровень — упрощает UI и запросы.

- Поиск по русскому: ts_vector с simple + russian конфигом или сразу подключать pg_trgm для fuzzy? Рекомендую simple+russian в MVP, pg_trgm — если будет жалоба на «не находит при опечатках».

# 7. Изменения в существующем коде (карта)

- backend/app/realtime/bus.py — расширить тип события полем audience: list[str] | None.

- backend/app/api/v1/endpoints/realtime.py — фильтр в _pump_events: если event["audience"] задан и user.id not in audience — пропускаем.

- backend/app/modules/files/models.py — расширить enum FileEntityType значением chat_message + миграция 0015.

- backend/app/modules/notifications/models.py — расширить NotificationEntityType значением chat_message (или используем existing mention с payload).

- backend/app/modules/permissions/defaults.py — добавить дефолты chat:use / chat:create_group / chat:moderate; обновить frontend/src/lib/permissions-data.ts.

- docs/openapi.yaml — добавить контракт /chat/*; пересобрать frontend/src/api/types.ts через openapi-typescript (см. [[crm-lg-api-transition]]).

- frontend/src/features/chat/ChatPage.tsx — переписать заглушку на полноценный layout; добавить features/chat/{api,hooks,components,store}.ts.

- frontend/src/lib/realtime.ts — добавить типы chat.* в RealtimeEvent.

- frontend/src/components/Layout (сайдбар) — добавить badge непрочитанных рядом с пунктом «Чат».

— конец плана —